Kwaliteitshandboek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie en test** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Van | Tot |
| Homepagina | Jasper Spillenaar | 1-4-2019 | 23-6-2019 |
| Rooms | Jasper Spillenaar | 1-4-2019 | 23-6-2019 |
| Login/register | Jasper Spillenaar | 1-4-2019 | 17-4-2019 |
| Crud | Jasper Spillenaar | 1-4-2019 | 23-5-2019 |
| Reservation | Jasper Spillenaar | 1-4-2019 | 23-6-2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Klaar op | Opmerking |
| Homepagina | Jasper Spillenaar | 23-6-2019 |  |
| Rooms | Jasper Spillenaar | 23-6-2019 | Moeite met kamers automatisch unavailable/available maken |
| Login/register | Jasper Spillenaar | 16-4-2019 |  |
| Crud | Jasper Spillenaar | 23-6-2019 |  |
| Bookingsysteem | Jasper Spillenaar | Niet af | Ik kreeg de validatie niet werkend |